**ACTA 24/08/2018**

**Asistencia y reporte:**

- Nicolás Hernández

- David Niño

- Cristian Amaya

- Jorge Bejarano

**Contenido**

* Se validaron inquietudes con el asistente docente y el monitor.
* Se definieron responsabilidades de cara a la fecha límite del Sprint 1.
* Se verificó la completitud de las tareas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre integrante | Número de actividades asignadas | Número de actividades completadas | Comentarios y compromisos |
| David Niño | 3 | 2 | Do it |
| Nicolás Hernández | 3 | 0 | Do it |
| Cristian Amaya | 3 | 2 | Do it |
| Jorge Bejarano | 3 | 0 | Do it |

**Porcentaje de tareas completadas: 33%**

**Porcentaje de tareas sin completar: 67%**

* Se reasignaron las tareas como se ve a continuación:

*ACTIVIDADES*

* Motivadores de negocio (2)
* Restricciones de negocio y tecnología (2)
* DoD
* DoR
* Modelo de contexto
* Modelo de dominio
* Modelo de componentes
* Modelo de despliegue
* Backlog ASRs Taiga (Cada persona 4)

**Jorge Bejarano**

**David NIño**

**Cristian Amaya**

**Nicolás Hernández**

**Todos**